UNIVERSIDAD DE MARGARITA

ALMA MATER DEL CARIBE

VICERRECTORADO ACADEMICO

DECANATO DE INGENIERÍA Y AFINES

SOFTWARE LIBRE

Reporte de Incidencias y Desafíos del Proyecto: Plataforma LMS Iskander

Docente:                                                                                              Elaborado por:

Franklin Moreno                                                                    Abdl Taktak:30.401.549

Daniel Alarcón 29789794

Williams Alas 30539519

El Valle del Espíritu Santo, 15 de Julio del 2025

El presente informe detalla las principales incidencias y desafíos encontrados durante el ciclo de desarrollo del proyecto. Si bien se lograron establecer las bases fundamentales de la plataforma, una serie de factores impidieron la implementación completa del conjunto de funcionalidades planificadas originalmente.

El desafío principal fue la gestión de recursos limitados, específicamente el tiempo disponible, frente a una carga académica concurrente que demandó una atención considerable por parte del equipo de desarrollo.

Desafío Principal: Restricciones de Tiempo y Carga Académica

El obstáculo más significativo del proyecto fue la severa limitación de tiempo, agravada por las responsabilidades académicas de los miembros del equipo. La planificación del desarrollo coincidió con períodos de alta demanda académica (entrega de proyectos, exámenes y otras responsabilidades), lo que resultó en:

- Reducción de horas de trabajo: El tiempo que se pudo dedicar efectivamente al desarrollo de Iskander fue menor al estimado inicialmente.

- Conflicto de prioridades: El equipo se vio en la necesidad de priorizar las obligaciones académicas, lo cual impactó directamente en el avance y la capacidad para abordar funcionalidades complejas.

Esta situación hizo inviable completar el desarrollo de todos los módulos críticos para que la plataforma fuera plenamente funcional.

Funcionalidades No Implementadas

Debido a las restricciones mencionadas, las siguientes funcionalidades clave no pudieron ser desarrolladas. Su ausencia representa la principal desviación con respecto al alcance original del proyecto:

- Backend y frontend de visualización y entrega de tareas: No se implementó el módulo que permite a los profesores crear asignaciones y a los estudiantes visualizarlas y entregar sus trabajos. Esta es una función esencial para la dinámica de cualquier curso.

- Personalización del curso y uso de plugins: Se omitió la capacidad de los instructores para personalizar la estructura de sus cursos o integrar herramientas de terceros (plugins) de forma dinámica, limitando la flexibilidad de la plataforma.

- Backend de foros e interacciones: La lógica del servidor necesaria para soportar foros de discusión, comentarios y otras interacciones entre usuarios no fue desarrollada. Esto impide la comunicación y el aprendizaje colaborativo dentro de la plataforma.

- Backend y frontend de calificaciones: No se construyó el sistema de gestión de calificaciones, un pilar fundamental que permite a los docentes evaluar las entregas y a los estudiantes consultar su progreso y retroalimentación.

Conclusión y Recomendaciones para Futuros Estudiantes de Software Libre

El proyecto Iskander, desarrollado en el marco de la materia de Software Libre, ha logrado sentar una base de código funcional y bien estructurada. Aunque las limitaciones de tiempo impidieron su finalización, el estado actual representa una excelente oportunidad para la continuidad y el aprendizaje colaborativo.

Se recomienda que futuros estudiantes de la materia consideren adoptar este proyecto y expandirlo. La base existente les permitiría enfocarse directamente en el desarrollo de las funcionalidades críticas que quedaron pendientes, tales como:

- El sistema completo de tareas y calificaciones.

- El módulo de foros e interacciones.

- Las capacidades de personalización y plugins.

Continuar con el desarrollo de Iskander no solo ofrece una oportunidad para abordar un desafío de software real, sino que también fomenta el espíritu del software libre, construyendo sobre el trabajo de otros para crear una herramienta más robusta y útil para la comunidad académica.